Plano de Ação - Eixo Computação – grupo 010, turma 2022

Orientador:

Alunos:

Flávio

Grazi

Leiza Santos Brito Meneses

Mayra

Mileide Maria da Silva Barbosa

Miriam

Ricardo

Sandra

Tema: Intercomunicação Pública Municipal – IPM

Objetivo: Otimizar o sistema de comunicação e atualização de informações essenciais entre o setor do almoxarifado/compras e o setor do auxílio funerário da prefeitura de Arujá.

Problema: Com base no ambiente de trabalho e experiencia de um dos membros grupo, optamos pela elaboração de uma solução para mediar as informações entre os departamentos almoxarifado e compras com o de auxílio funerário da prefeitura de Arujá, mediante as dificuldades de comunicação que estão prejudicando funcionários e principalmente a população que depende desses serviços.

Para encontrarmos a solução para o problema identificado pelo grupo, propomos o seguinte plano para atingir o objetivo final.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prazos | Ação | Responsável | Recursos Necessários |
| 1ª quinzena | Identificação e escolha do grupo e orientador |  | Acesso ao Ava. |
| // | Sistema de comunicação do grupo | Leiza, Mayra e Sandra | WhatsApp, AVA. |
| 2ª quinzena   * Plano de Ação | Pesquisa de problema | Todo grupo | Internet, entrevistas, visita de campo. |
| // | Elaboração do Plano de Ação | Miriam e Mileide |  |
| 3ª quinzena | Definição e escolha do tema norteador | Todo grupo | Reunião online, apresentação de conteúdos encontrados |
| 4ª quinzena   * Relatório Parcial | Pesquisa de softwares já existentes. | Sandra, Miriam e Mayra | Internet |
| // | Brainstorming | Todo Grupo | Artigos, livros, revistas, literaturas, anúncios e internet. |
| // | Elaboração do Relatório Parcial | Grazi e Flavio. |  |
| 5ª quinzena | Levantamento bibliográfico específico. | Flavio, Leiza e Grazi. | Afunilamento de pesquisas com bibliográficas e sites especializados. |
| // | Análise de programas de desenvolvimento usuais para a primeira solução. | Mileide e Ricardo | Internet, bibliografias e entrevistas. |
| 6ª quinzena | Desenvolvimento do esqueleto do primeiro protótipo | Mileide, Flavio e Grazi | Internet e aplicativo de programação. |
| // | Fase de testes com comunidade | Leiza, Sandra, Miriam e Ricardo | Entrevistas e visitas de campo. |
| 7ª quinzena   * Relatório Final * Video * Avaliação Colaborativa | Apresentação e Finalização | Mayra e Ricardo. | Slides, vídeo, conferência online. |
| // | Elaboração do Relatório/Artigo final. | Flavio, Grazi, Leiza e Mayra. |  |
| // | Elaboração do Video 5 a 10min. | Mileide, Miriam, Sandra e Ricardo |  |
| // | Avaliação Colaborativa | Todo Grupo |  |